# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования Энергетикский поссовет

Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»

за 2019год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Монтаж, демонтаж и проверка приборов учета горячей, холодной воды и теплоснабжения (счетчиков горячей, холодной воды и отопления) на объектах муниципального имущества | % | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Монтаж, демонтаж и проверка приборов учета электроэнергии на объектах муниципального имущества (хоккейный корт, здание общежития №2) | % | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | -1 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования Энергетикский поссовет

Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»

за 2019год

| Целевые показатели | Единица измерения |
| --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| Монтаж, демонтаж и проверка приборов учета горячей, холодной воды и теплоснабжения (счетчиков горячей, холодной воды и отопления)на объектах муниципального имущества | мероприятия | 33000 | 33000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж, демонтаж и проверка приборов учета электроэнергии на объектах муниципального имущества (хоккейный корт, здание общежития №2) |  | 3000 | 0 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | -1 | X | X | 0 | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X |  |

* графы заполняются в случае завершения реализации программы

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования Энергетикский поссовет

Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»

за 2019 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная | - |
| S = 0 | Эффективная | - |
| S= -1< 0 | Неэффективная | - Программа признана не эффективной, так как по состоянию на 31.12.2019года мероприятия 2019 года выполнены не в полном объеме. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий. Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ). |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования Энергетикский поссовет

Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»

за 2019 год

п. Энергетик                                         № 2/20                               «27» марта 2020 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» за 2019год проводились мероприятия:

-Монтаж, демонтаж и проверка приборов учета горячей, холодной воды и теплоснабжения (счетчиков горячей, холодной воды и отопления) на объектах муниципального имущества, (встроенное помещение в д. №3, д. №42,д.№75, здание автостанции №103, здание кинотеатра «Спутник» №32, мастерские и контора здания №93, здание общежития д.№2 на сумму 33 000 рублей;

Запланированное мероприятие на сумму 3000 рублей - монтаж, демонтаж и проверка приборов учета электроэнергии на объектах муниципального имущества (хоккейный корт, здание общежития №2) осталось не исполнено.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2019 год составила -1 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является  не эффективной. Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).

Специалист 1 категории (бухгалтер-экономист)                              Мельникова Ю.В.