# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Капитальный ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ №2 до «Главной дороги») | м2 | 3231 | 3231 | 0 | 0 |
| Закупка щебня и отсыпка щебнем | т | 360 | - | -360 | -1 |
| Ямочный ремонт дорог | м2 | 2413,34 | 2413,34 | 0 | 0 |
| Грейдерование дорог | Маш./час | 2222,85 | 862,85 | -1360 | -1 |
| Летнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | 0 |
| Зимнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | 0 |
| организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД) | % | 100 | 28 | -72 | -1 |
| Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Строительный надзор (контроль) работ по ремонту дороги | ед. | 1 | - | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | -4 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2015 -2016 годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ№2 до МКД №75, от СК «Дельфин» до поворота на МКД№ 76) | м2 | 3330 | 3330 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ №2 до «Главной дороги») | м2 | - | - | - | 3231 | 3231 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Закупка щебня и отсыпка щебнем | т | 363,93 | 363,93 | 0 | 360 | - | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дорог | м2 | 865 | 865 | 0 | 2413,34 | 2413,34 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Грейдерование дорог | Маш./час | 70 | 70 | 0 | 2222,85 | 862,85 | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 |  |  |  |  |  |  |
| организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД) | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 28 | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительный надзор (контроль) работ по ремонту дороги | ед. | - | - | - | 1 | - | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | 0 | X | X | -4 | X | X |  | X | X |  |

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2016 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная |  |
| S = 0 | Эффективная |  |
| S= - 4 < 0 | Неэффективная | Программа признана неэффективной, так как по состоянию на 31.12.2016 года мероприятия 2016 года выполнены не в полном объеме в связи с тем, что не возникало необходимости исполнения данного мероприятия. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий. Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ) |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения

и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2016 год

п. Энергетик                                         № 9/17                                «29» марта 2017 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.» за 2016 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт  автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ №2 до «Главной дороги»);

- ямочный ремонт на территории поселка Энергетик;

- организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД)

- Грейдерование дорог;

- зимнее содержание дорог на всей территории поселка;

- летнее содержание дорог.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2016 год составила -4 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является не эффективной. По состоянию на 31.12.2016 года мероприятия 2016 года выполнены не в полном объеме в связи с тем, что не возникало необходимости исполнения некоторых мероприятий. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий.

Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).

Специалист 1 категории (экономист)                                                    Атландерова Т.В.