# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017 гг.»

за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Количество благоустроенных территорий | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Посадка цветов | шт. | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
| Полив зеленых насаждений | м3 | 1222 | 1222 | 0 | 0 |
| Устройство газонов и уход за ними | м2 | 1848 | 1848 | 0 | 0 |
| Выкашивание газонов | м2 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Валка деревьев | м3 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| Обрезка кустарников | шт. | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Дератизация, дезинсекция территории поселка Энергетик | га | 116,8 | 116,8 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | 0 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017 гг.»

за 2015-2016 годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество благоустроенных территорий | шт. | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Посадка цветов | шт. | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Полив зеленых насаждений | м3 | 1222 | 1222 | 0 | 1222 | 1222 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство газонов и уход за ними | м2 | 1848 | 1848 | 0 | 1848 | 1848 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Выкашивание газонов | м2 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев | м3 | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Обрезка кустарников | шт. | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Дератизация, дезинсекция территории поселка Энергетик | га | 116,8 | 116,8 | 0 | 116,8 | 116,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X |  | X | X |  |

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017 гг.»

за 2016 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная |  |
| S = 0 | Эффективная | Программа признана эффективной, рекомендуется продолжать реализацию данной программы |
| S= -1 < 0 | Неэффективная |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Муниципального образования

Энергетикский поссовет на 2015-2017 гг.»

за 2016 год

п. Энергетик                                         № 10/17                                «29» марта 2017 год

Настоящее заключение подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Благоустройство территории Муниципального образования Энергетикский поссовет на 2015-2017 гг.» за 2016 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:

- подметание территорий от пыли и мусора, ручная уборка территорий от мусора;

- Дератизация, дезинсекция садовых участков №1, №2, №3, №4, №11, №6, №7,   парковой зоны между 1 и 2 микрорайонами;

- Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- Уборка мусора на всей территории поселка;

- Монтаж  и охрана Новогоднего городка;

- Выпиловка;

- Содержание цветников I и II микрорайонов;

- Содержание здания общежития №2;

- Ремонт беседки МКД №68;

- Благоустройство обелиска;

- Отлов безнадзорных животных;

- Содержание и техническое обслуживание детских площадок.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

- Уборка территорий, закреплённых за организациями.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2016 год составила 0 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является эффективной.

Реализацию мероприятий программы следует продолжить.

Специалист 1 категории (экономист)                                                    Атландерова Т.В.