# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2017  год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Капитальный ремонт участка автодороги от в районе рынка « Новый» | м2 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| Ремонт участка автодороги Объездная (АЗС до рынка «Новый» п.Энергетик (в районе рынка «Новый») | м2 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автодороги от Главной дороги до дома № 4 п.Энергетик | м2 | 3254 | 3254 | 0 | 0 |
| Закупка щебня и отсыпка щебнем | т | 720 | 720 | 0 | 0 |
| Ямочный ремонт дорог | м2 | 1176 | 1176 | 0 | 0 |
| Грейдерование дорог | Маш./час | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Летнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | 0 |
| Зимнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | 0 |
| организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Освещение участка автодороги от главной дороги до рынка « Новый» (район СК «Дельфин» п.Энергетик | Тыс. руб. | 158,994 | 155,969 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | 0 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2015 -2017 годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ№2 до МКД №75, от СК «Дельфин» до поворота на МКД№ 76) район рынка «Новый» | м2 | 3330 | 3330 | 0 | - | - | - | 105 | 105 | 0 | 3435 | 3435 | 0 |
| Ремонт участка автодороги Объездная (АЗС до рынка «Новый») п.Энергетик (районе рынка «Новый») | м2 | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 |
| Капитальный ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (от СОШ №2 до «Главной дороги») | м2 | - | - | - | 3231 | 3231 | 0 | - | - | - | 3231 | 3231 | 0 |
| Капитальный ремонт автодороги от главной дороги до дома № 4 п.Энергетик | м2 | - | - | - | - | - | - | 3254 | 3254 | 0 | 3254 | 3254 | 0 |
| Закупка щебня и отсыпка щебнем | т | 363,93 | 363,93 | 0 | 360 | - | -1 | 720 | 720 | 0 | 1443,96 | 1083,93 | 0 |
| Ямочный ремонт дорог | м2 | 865 | 865 | 0 | 2413,34 | 2413,34 | 0 | 1176 | 1176 | 0 | 4454,34 | 4454,34 | 0 |
| Грейдерование дорог | Маш./час | 70 | 70 | 0 | 2222,85 | 862,85 | -1 | 70 | 70 | 0 | 2362,85 | 1002,85 | -1 |
| Летнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 |
| Зимнее содержание дорог | м | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 | Вся территория поселка | Вся территория поселка | 0 |
| организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД) | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 28 | -1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Строительный надзор (контроль) работ по ремонту дороги | ед. | - | - | - | 1 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| Освещение участка автодороги «От главной дороги до рынка «Новый» ( в районе СК «Дельфин» п.Энергетик) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | 158,994 | 155,969 | 0 | 158,994 | 155,969 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | 0 | X | X | -4 | X | X | 0 | X | X | -1 |

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2017 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная |  |
| S = 0 | Эффективная | Программа признана эффективной, рекомендуется продолжать реализацию данной программы |
| S= 0 < 0 | Неэффективная |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения

и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.»

за 2017 год

п. Энергетик                                         № 9/18                                «29» марта 2018 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2015-2017 гг.» за 2017 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт  участка автодороги в районе рынка «Новый»;

- ремонт участка автодороги Объездная  (АЗС до рынка «Новый» п.Энергетик (в районе рынка  «Новый»);

- капитальный ремонт автодороги от Главной дороги до дома  №4 п.Энергетик;

- закупка щебня и отсыпка щебнем;

- ямочный ремонт на территории поселка Энергетик;

- Грейдерование дорог;

- зимнее содержание дорог на всей территории поселка;

- летнее содержание дорог;

- организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД);

- Освещение участка автодороги от главной дороги до рынка  «Новый» ( СК «Дельфин» п.Энергетик

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2017 год составила- 0 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является  эффективной.

Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).

Специалист 1 категории (экономист)                                               Мельникова Ю.В.