# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»

за 2019  год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Ремонт автодороги от ЦРБ п.Энергетик до д.№26 п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области | м2 | 3612,00 | 3612,00 | - | 0 |
| Ремонт автодороги от Главной дороги до пл. Каштанова в п. Энергетик Новоорского района оренбургской области | м2 | 1155,2 | 1155,2 | - | 0 |
| Строительный надзор | % | 100 | 100 | - | 0 |
| Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе Церкви) | м2 | 1357,4 | 1357,4 | - | 0 |
| Закупка щебня и отсыпка щебнем | % | 100 | 100 | - | 0 |
| Ямочный ремонт дорог | м2 | 100 | 100 | - | 0 |
| Грейдерование дорог | % | 100 | 100 | - | 0 |
| Летнее содержание дорог | % | 100 | 100 | - | 0 |
| Зимнее содержание дорог | % | 100 | 100 | - | 0 |
| организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД) | % | 100 | 100 | - | 0 |
| Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов | % | 100 | 100 | - | 0 |
| Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от д. №4 до рынка «Новый» (от д.5 до д.10 п.Энергетик) | м2 | 937 | 937 | - | 0 |
| Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе рынка «Новый») | м2 | 1241,7 | 1241,7 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | 0 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»

за 2019 год

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ремонт автодороги от ЦРБ п.Энергетик до д.№26 п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области | м2 | 3612 | 3612 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги от Главной дороги до пл. Каштанова в п. Энергетик Новоорского района оренбургской области | м2 | 1155,2 | 1155,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный надзор | %. | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе Церкви) | м2 | 1357,4 | 1357,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка щебня и отсыпка щебнем | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дорог | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грейдерование дорог | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание дорог | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание дорог | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг по разработке и проведение гос.экспертизы локально-сметных расчетов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от д. №4 до рынка «Новый» (от д.5 до д.10 п.Энергетик) | м2 | 937 | 937 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе рынка «Новый») | м2 | 1241,7 | 1241,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | 0 | X | X |  | X | X |  | Х | Х |  | Х | Х |  | X | X |  |

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»

за 2019 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная |  |
| S = 0 | Эффективная | Программа признана эффективной, рекомендуется продолжать реализацию данной программы |
| S= 0 < 0 | Неэффективная |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сети дорог общего пользования местного значения

и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.»

за 2019 год

п. Энергетик                                         № 9/20                               «29» марта 2020 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий в поселке Энергетик на 2019-2023 гг.» за 2019 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт автодороги от ЦРБ п.Энергетик до д. 26 в п.Энергетик

-  доставка, закупка  и отсыпка щебнем;

- ямочный ремонт на территории поселка Энергетик;

- зимнее содержание дорог на всей территории поселка;

- летнее содержание дорог;

- организация безопасности дорожного движения (закупка и установка дорожных знаков, исполнение предписаний ГИБДД);

- Ремонт автодороги от Главной дороги до пл. Каштанова в п.Энергетик.;

- Грейдерование дорог;

-Оплата услуг по разработке локально-сметных расчетов на 2019 год;

-Строительный надзор;

-Ремонт участка автодороги от Главной до рынка «Новый»(район Церкви);

-Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» (в районе рынок Новый);

-Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от д. №4 до рынка «Новый» (от д.5 до д.10).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2019 год составила- 0 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является  эффективной.

Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).

Специалист 1 категории (бухгалтер-экономист)                                Мельникова Ю.В.